鸭河口水库1#、2#溢洪道、左右岸输水洞维修项目

询价文件

尊敬的供应（服务）商：

我单位拟以询价的方式就所需的鸭河口水库1#、2#溢洪道、左右岸输水洞维修项目进行询价采购，该项目已由设计单位编制设计方案。有关事项如下:

- 项目名称:鸭河口水库1#、2#溢洪道、左右岸输水洞维修。

- 项目资金：预算金额354900元。

三、采购内容及要求:

1、项目内容：鸭河口水库1#、2#溢洪道、左右岸输水洞维修。

2、基本情况：见《鸭河口水库1#、2#溢洪道、左右岸输水洞维修项目工程量清单》。

3、工期：30天。

4、资质要求：

- 水利水电工程施工总承包三级。

- 应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 须提供本企业无商业贿赂和不正当竞争行为承诺书；

- 2021年1月1日以来具有类似项目业绩（以合同日期为准）。

四、被询价的供应商应就上述采购内容及相关要求，在2024年3月7日17：00前（邮件到达时间或响应文件送达时间），向我单位做出一次性书面报价（总报价、检测项目清单、完成时间承诺、售后服务响应承诺等），报价函（一式两份）加盖公章密封后邮寄或送达至我单位。该报价一经我单位认可，即为签约的合同价，此价格包含完成该项目所需的所有费用。

五、询价小组在报价截止时间后对收到的合格报价文件组织评审，综合考虑报价、服务承诺及完成时间等因素，把合同授予报价合理、技术可靠并具有较好履约能力的供应商。采购结果将会及时通知所有报价供应商。

六、付款方式：工程验收合格后支付至合同额的97%，剩余3%为质保金，质保期满后质保金无息退还。质保期一年。

七、报价函构成

1、报价函封面;

2、供应商法定代表人（或委托代理人）签署的有效报价单(加盖公章);

3、企业相关资质证件;

4、施工方案；

5、供应商认为满足询价函各项要求的其他证明材料。

九、联系方式

联系人：马先生

联系电话：0377-66623893

手机：15737611521

地址：河南省南召县皇路店镇鸭河口水库工程管理局

邮政编码：474671

南阳市鸭河口水库运行保障中心

2024年3月5日

鸭河口水库1#、2#溢洪道、左右岸输水洞维修项目工程量清单

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1#、2#溢洪道裂缝处理 |  |  |  |
| 1 | 堰面裂缝处理 | m | 400 | 表面封闭、裂缝灌浆 |
| 2 | 堰面伸缩缝处理 | m | 60 | 裂缝灌浆 |
| 3 | 涌水点处理 | 个 | 2 | 渗漏通道灌浆 |
| 二 | 1#、2#溢洪道边墙、护坦面层剥落维修 | m2 | 128.77 | 环氧砂浆抹面 |
| 三 | 左右岸输水洞伸缩缝面层剥落维修 | m2 | 16.5 | 环氧砂浆抹面 |
| 四 | 右岸输水洞出口闸墩碳化处理 | m2 | 300 | 环氧砂浆抹面 |